CAC 360

Plano de Gestão de Platform Admins

com RBAC (Role-Based Access Control)

Versão 1.0  ·  Março 2026

1. Estado Atual

O sistema já possui infraestrutura base para platform admins, mas gestão e RBAC estão incompletos:

✅ Schema platformAdmins com campos id, email, hashedPassword, name, role, isActive, lastSignedIn.

✅ Autenticação Login via auth.platformLogin com cookie separado platform_session_id (JWT com flag isPlatformAdmin).

✅ Middleware platformAdminProcedure valida presença de ctx.platformAdmin.

✅ Hook frontend usePlatformAuth.ts funcional com estado de sessão.

❌ CRUD de admins Sem rotas tRPC para criar, listar, editar ou desativar platform admins.

❌ RBAC Roles superadmin/admin/support definidos no schema mas sem diferenciação no middleware.

❌ Interface PlatformAdminUsers.tsx é um stub que renderiza a página de usuários de tenant.

❌ Bootstrap Nenhum seed ou rota pública para criar o primeiro superadmin.

❌ Troca de senha Sem mecanismo de alteração de senha via interface.

2. Design de RBAC

2.1 Definição dos Roles

| Role | Descrição |
| --- | --- |
| superadmin | Acesso total. Único role que pode gerenciar outros platform admins e alterar roles. Deve haver no mínimo 1 superadmin ativo no sistema. |
| admin | Gerencia tenants e configurações de email. Não pode gerenciar outros admins nem deletar tenants. |
| support | Acesso de leitura. Pode visualizar tenants, estatísticas e health checks para suporte operacional. Sem ações destrutivas. |

2.2 Matriz de Permissões

| Operação | superadmin | admin | support |
| --- | --- | --- | --- |
| PLATFORM ADMINS |  |  |  |
| Listar platform admins | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar platform admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Editar próprio perfil (nome, email) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editar perfil de outro admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Trocar própria senha | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trocar senha de outro admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Alterar role de admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ativar / Desativar admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| Deletar admin | ✅ | ❌ | ❌ |
| TENANTS |  |  |  |
| Listar tenants | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver stats e health check | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criar tenant | ✅ | ✅ | ❌ |
| Editar tenant | ✅ | ✅ | ❌ |
| Suspender / Ativar tenant | ✅ | ✅ | ❌ |
| Impersonar admin de tenant | ✅ | ✅ | ❌ |
| Deletar tenant (soft) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Hard delete tenant | ✅ | ❌ | ❌ |
| EMAIL GLOBAL |  |  |  |
| Config SMTP do tenant | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ver templates e triggers globais | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editar templates e triggers globais | ✅ | ✅ | ❌ |

3. Arquitetura Técnica

3.1 Novos Middlewares (server/_core/trpc.ts)

Três novos middlewares derivados do platformAdminProcedure existente:

| Procedure | Condição | Uso |
| --- | --- | --- |
| platformSuperAdminProcedure | role === "superadmin" | Operações exclusivas de superadmin: CRUD de admins, delete de tenants. |
| platformAdminOrSuperProcedure | role in ["superadmin","admin"] | Operações de gestão de tenants: criar, editar, suspender, impersonar. |
| platformAdminProcedure | qualquer platformAdmin autenticado | Mantido como está — leitura, stats, health check. Suporte também acessa. |

3.2 Camada de Banco (server/db.ts)

Funções a adicionar ao db.ts existente:

getAllPlatformAdmins() → lista todos os admins (superadmin only)

createPlatformAdmin(data) → insere com bcrypt hash na senha

updatePlatformAdmin(id, data) → atualiza nome, email

updatePlatformAdminPassword(id, newHashedPassword)

setPlatformAdminStatus(id, isActive)

setPlatformAdminRole(id, role)

deletePlatformAdmin(id)

countActiveSuperAdmins() → usado para impedir deleção do último superadmin

3.3 Rotas tRPC (server/routers.ts)

Novo router platformAdmins com as seguintes rotas:

| Rota | Procedure | Descrição |
| --- | --- | --- |
| platformAdmins.list | platformSuperAdminProcedure | Lista todos os admins com id, name, email, role, isActive, lastSignedIn |
| platformAdmins.create | platformSuperAdminProcedure | Cria admin com validação de email único e hash bcrypt da senha |
| platformAdmins.update | platformAdminProcedure* | Superadmin edita qualquer um; admin/support só editam próprio perfil |
| platformAdmins.changePassword | platformAdminProcedure* | Superadmin troca senha de qualquer um; outros apenas a própria (com senha atual) |
| platformAdmins.setStatus | platformSuperAdminProcedure | Ativa/desativa admin. Bloqueia se for o último superadmin ativo |
| platformAdmins.setRole | platformSuperAdminProcedure | Altera role. Bloqueia rebaixamento do último superadmin |
| platformAdmins.delete | platformSuperAdminProcedure | Deleta admin. Bloqueia se for o último superadmin |
| platformAdmins.me | platformAdminProcedure | Retorna próprio perfil (já existe via auth.platformMe) |
| auth.bootstrapSuperAdmin | publicProcedure | Cria primeiro superadmin. Retorna erro 403 se já existir algum admin |

* Guard de role implementado dentro da mutation (não no middleware), pois a lógica difere por cenário (próprio vs. outro).

3.4 Proteção por Role nos Tenants (server/routers.ts)

As rotas de tenant existentes devem ser migradas para usar os novos middlewares:

| Rotas | Novo Middleware | Motivo |
| --- | --- | --- |
| tenants.list, getById, getStats, getGlobalStats, healthCheck | platformAdminProcedure | (mantém — support pode ler) |
| tenants.create, update, setStatus, impersonate, email config | platformAdminOrSuperProcedure | support não pode alterar |
| tenants.delete, hardDelete, seedMocks | platformSuperAdminProcedure | apenas superadmin destrói |

4. Frontend

4.1 Componentes e Páginas

| Arquivo | Ação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| PlatformAdminLayout.tsx | Ajuste | Exibir role do admin logado na sidebar. Ocultar itens sem permissão baseado no role. |
| PlatformAdminUsers.tsx | Substituir | Substituir o stub atual por página real de gestão de platform admins (somente superadmin vê este menu). |
| PlatformAdminSettings.tsx | Expandir | Adicionar seção "Meu Perfil" (nome, email, senha) acessível a todos os roles. |
| components/platform-admin/AdminList.tsx | Criar | Tabela de platform admins: nome, email, role badge, status, última entrada. Ações: editar, ativar/desativar, deletar. |
| components/platform-admin/AdminForm.tsx | Criar | Formulário de criação e edição de admin. Campo de role como select (apenas superadmin edita role alheio). |
| components/platform-admin/ChangePasswordDialog.tsx | Criar | Dialog de troca de senha. Para superadmin: sem senha atual. Para os demais: exige confirmação da senha atual. |
| pages/PlatformAdminBootstrap.tsx | Criar | Página pública /platform-admin/setup: exibida apenas quando não existe nenhum admin. Cria o primeiro superadmin. |
| usePlatformAuth.ts | Ajuste | Expor campo role do admin logado para controle de visibilidade no frontend. |

4.2 Controle de Visibilidade por Role

O menu lateral e ações da interface devem respeitar o role:

| Elemento UI | Regra |
| --- | --- |
| Menu "Usuários da Plataforma" | Visível apenas para superadmin |
| Botão "Novo Admin" | Visível apenas para superadmin |
| Botão "Alterar Role" | Visível apenas para superadmin |
| Botão "Ativar/Desativar" | Visível apenas para superadmin |
| Botão "Deletar Admin" | Visível apenas para superadmin |
| Menu "Criar Tenant" | Oculto para support |
| Botão "Deletar Tenant" | Visível apenas para superadmin |
| "Meu Perfil / Trocar Senha" | Visível para todos |

5. Bootstrap e Seed

5.1 Rota de Bootstrap

auth.bootstrapSuperAdmin é uma rota publicProcedure que verifica se a tabela platformAdmins está vazia. Se estiver, cria o primeiro superadmin com os dados fornecidos. Se já existir ao menos um admin, retorna erro 403. Esta rota deve ser removida (ou desabilitada via feature flag) após o primeiro deploy.

5.2 Fluxo de Primeiro Acesso

Deploy inicial: banco sem admins.

Acessar /platform-admin/setup — a rota verifica via auth.platformMe e redireciona para o setup se não autenticado.

Preencher nome, email e senha do primeiro superadmin.

Sistema chama auth.bootstrapSuperAdmin, cria o registro e faz login automático.

Após login, redirecionar para /super-admin/tenants.

O menu "Usuários da Plataforma" permite criar demais admins com os roles adequados.

6. Considerações de Segurança

| Controle | Implementação |
| --- | --- |
| Mínimo de 1 superadmin ativo | countActiveSuperAdmins() deve ser chamado antes de deletar, desativar ou rebaixar qualquer superadmin. Se o resultado for 1, a operação é bloqueada com erro claro. |
| Auto-edição de role | Superadmin não pode alterar o próprio role para evitar bloqueio acidental. |
| Senha hash | Senhas sempre armazenadas com bcryptjs (salt rounds ≥ 12). Nunca logar ou retornar hashes. |
| Rate limiting no login | auth.platformLogin deve ter rate limiting por IP (recomendado: 5 tentativas / 15 min). |
| Auditoria de ações críticas | Criação, deleção, alteração de role e troca de senha de admins devem gerar registros na tabela de audit log. |
| Bootstrap endpoint | Remover ou proteger via variável de ambiente (ALLOW_BOOTSTRAP=false) após criação do primeiro admin. |
| Token de sessão separado | Cookie platform_session_id já está isolado. Garantir que httpOnly e sameSite: strict sejam usados. |

7. Plano de Implementação

Ordem sugerida por dependência e risco:

| # | Prior. | Tarefa | Descrição | Arquivos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alta | Middlewares RBAC | Criar platformSuperAdminProcedure e platformAdminOrSuperProcedure em trpc.ts. Migrar rotas de tenant existentes. | server/_core/trpc.ts server/routers.ts |
| 2 | Alta | DB Layer | Adicionar as 8 funções de CRUD de platformAdmin em db.ts. | server/db.ts |
| 3 | Alta | Rotas tRPC — CRUD | Implementar router platformAdmins com todas as rotas listadas na seção 3.3. | server/routers.ts |
| 4 | Alta | Bootstrap | Implementar auth.bootstrapSuperAdmin e página PlatformAdminBootstrap.tsx. | server/routers.ts client/src/pages/ |
| 5 | Média | Frontend — Listagem | Substituir PlatformAdminUsers.tsx. Implementar AdminList.tsx e AdminForm.tsx. | client/src/ |
| 6 | Média | Frontend — Perfil/Senha | Implementar ChangePasswordDialog.tsx e seção "Meu Perfil" em Settings. | client/src/ |
| 7 | Média | Controle de visibilidade | Atualizar usePlatformAuth para expor role. Ocultar elementos UI conforme matriz. | client/src/ |
| 8 | Baixa | Auditoria | Adicionar registros de audit log para ações críticas de platform admins. | server/routers.ts |

CAC 360 · Platform Admin RBAC Plan · v1.0 · Março 2026