CAC360 — Sistema de Gestão

Planejamento de Evolução

Módulo IAT — Instrução de Armamento e Tiro

Abril / 2026  ·  Versão 1.0

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento apresenta o planejamento completo de evolução do módulo IAT (Instrução de Armamento e Tiro) do sistema CAC360. O levantamento foi realizado a partir da análise do código-fonte atual e dos requisitos funcionais definidos pela equipe.

O módulo IAT já possui uma base sólida: banco de dados com 6 tabelas, API RESTful completa e interface administrativa funcional. O foco desta evolução está na qualificação do controle de agendas — com visões por turma e por instrutor — e no aprimoramento dos cadastros existentes, preparando o módulo para uso em ambiente de produção em larga escala.

2. DIAGNÓSTICO DO ESTADO ATUAL

2.1 O que já existe

O módulo IAT foi implementado com uma arquitetura multi-tenant robusta. As funcionalidades a seguir estão operacionais:

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Banco de dados | 6 tabelas: iat_instructors, iat_courses, iat_course_classes, iat_class_enrollments, iat_exams, iat_schedules |
| API — Instrutores | CRUD completo: listar, buscar por ID, criar, editar, excluir |
| API — Cursos | CRUD completo com tipo de curso, carga horária e instituição |
| API — Turmas | CRUD completo com controle de vagas e contagem de matrículas |
| API — Matrículas | Matrícula em lote, atualização de status, remoção individual |
| API — Exames | CRUD completo com vínculo a clientes, instrutores e cursos |
| API — Agendamentos | CRUD básico de agendamentos gerais (sem filtros avançados) |
| UI — Módulo IAT | Interface com 5 abas: Instrutores, Cursos, Turmas, Exames, Agendamentos |
| Controle de acesso | featureIAT por tenant, adminProcedure para mutações |
| Multi-tenancy | Isolamento completo por tenantId em todas as entidades |

2.2 Lacunas identificadas

Comparando o estado atual com os requisitos definidos, as principais lacunas são:

▸ Agenda por Instrutor: Não há endpoint nem UI para visualizar todos os compromissos de um instrutor específico (turmas + exames + agendamentos gerais).

▸ Agenda por Turma: Não há visão consolidada de todos os eventos de uma turma (sessões, aulas, exames associados).

▸ Visão de Calendário: A aba Agendamentos exibe apenas lista cronológica. Não há visão de calendário (mensal/semanal).

▸ Detecção de Conflitos: Nenhum mecanismo impede dupla alocação de instrutor no mesmo horário.

▸ Disponibilidade de Instrutores: Não é possível registrar horários de disponibilidade por instrutor para apoiar o agendamento.

▸ Sessões múltiplas por Turma: Uma turma tem apenas uma data/hora. Cursos com múltiplas aulas requerem sessões separadas.

▸ Filtros avançados na API: O endpoint iat.schedules.list não aceita filtros por instrutor, turma, período ou status.

▸ Notificações automáticas: Não há emails automáticos para alunos/instrutores ao agendar turma ou exame.

▸ Geração de certificados: A coluna certificateUrl existe no banco, mas não há lógica de geração de PDF.

▸ Relatórios e exportação: Não há exportação de listas de turmas, matrículas, resultados de exames em Excel/PDF.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS POR ÁREA

3.1 Cadastramento de Instrutores

O cadastro de instrutores já está funcional. A evolução proposta foca em enriquecer o perfil e habilitar o controle de disponibilidade para suporte ao agendamento inteligente.

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-I-01 | Obrigatório | Campos existentes mantidos: nome, CPF, CR, telefone, email, credenciamento PF |
| RF-I-02 | Obrigatório | Upload de foto de perfil do instrutor |
| RF-I-03 | Obrigatório | Upload de assinatura digital (imagem) para emissão de documentos |
| RF-I-04 | Importante | Registro de especialidades/habilitações (pistola, revólver, espingarda, etc.) |
| RF-I-05 | Importante | Registro de disponibilidade semanal (dias e horários disponíveis por instrutor) |
| RF-I-06 | Importante | Visão da agenda do instrutor: todos os eventos (turmas + exames + agendamentos) em um único painel |
| RF-I-07 | Desejável | Histórico de turmas ministradas e exames aplicados |
| RF-I-08 | Desejável | Indicadores: total de alunos formados, taxa de aprovação em exames |

3.2 Cadastramento de Cursos

O cadastro de cursos já funciona com os campos essenciais. As melhorias visam enriquecer o catálogo e preparar a estrutura para cursos com múltiplas sessões.

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-C-01 | Obrigatório | Campos existentes mantidos: título, tipo, carga horária, instituição, data de conclusão, descrição |
| RF-C-02 | Obrigatório | Definição de número mínimo e máximo de alunos por turma do curso |
| RF-C-03 | Obrigatório | Flag: curso requer exame final (para vincular automaticamente iat_exams à turma) |
| RF-C-04 | Importante | Vinculação de instrutores habilitados ao curso (lista de instrutores qualificados) |
| RF-C-05 | Importante | Carga de materiais didáticos (PDFs/links) associados ao curso |
| RF-C-06 | Importante | Definição de pré-requisitos entre cursos (ex: Básico antes do Avançado) |
| RF-C-07 | Desejável | Ementa/módulos do curso (lista ordenada de conteúdos por sessão) |
| RF-C-08 | Desejável | Validade do certificado (em meses) para controle de revalidação |

3.3 Cadastramento de Turmas

As turmas já possuem estrutura de dados sólida. A evolução traz suporte a turmas com múltiplas sessões, controle de frequência e integração direta com a agenda.

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-T-01 | Obrigatório | Campos existentes mantidos: curso, instrutor, número da turma, data/hora, local, vagas, status |
| RF-T-02 | Obrigatório | Suporte a múltiplas sessões por turma (tabela iat_class_sessions) com data, hora e local independentes |
| RF-T-03 | Obrigatório | Lista de alunos matriculados com status por sessão (presente/ausente/justificado) |
| RF-T-04 | Obrigatório | Visão consolidada da agenda da turma: todas as sessões em ordem cronológica |
| RF-T-05 | Importante | Encerramento de turma com geração automática de certificados para alunos aprovados |
| RF-T-06 | Importante | Impressão da lista de presença (PDF) por sessão |
| RF-T-07 | Importante | Troca de instrutor na turma com notificação automática aos alunos |
| RF-T-08 | Desejável | Clonagem de turma (duplicar configuração para nova data) |
| RF-T-09 | Desejável | Lista de espera quando a turma está com vagas esgotadas |

3.4 Controle de Agendas

Esta é a principal área de evolução. O sistema atual tem apenas uma lista simples de agendamentos. São necessárias três visões distintas — Agenda Geral, Agenda das Turmas e Agenda dos Instrutores — além de mecanismos de conflito e uma UI de calendário.

3.4.1 Agenda Geral

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-AG-01 | Obrigatório | Visão unificada de TODOS os eventos: turmas, sessões de turma, exames e agendamentos avulsos |
| RF-AG-02 | Obrigatório | Filtros: por tipo de evento, por instrutor, por período (data de/até), por status |
| RF-AG-03 | Obrigatório | Visão de calendário mensal interativa (grid com eventos por dia) |
| RF-AG-04 | Obrigatório | Visão de agenda semanal (timeline 7 dias, eventos por hora) |
| RF-AG-05 | Importante | Criação rápida de evento clicando em data/hora no calendário |
| RF-AG-06 | Importante | Exportação da agenda para PDF (lista de compromissos do período) |
| RF-AG-07 | Desejável | Exportação para iCal (.ics) para integração com Google Calendar / Outlook |

3.4.2 Agenda das Turmas

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-AT-01 | Obrigatório | Painel por turma listando todas as suas sessões em ordem cronológica |
| RF-AT-02 | Obrigatório | Indicador visual do status de cada sessão (agendada/realizada/cancelada) |
| RF-AT-03 | Obrigatório | Vinculação da turma ao exame final: exame aparece na agenda como última sessão |
| RF-AT-04 | Importante | Reagendamento rápido de sessão (drag and drop no calendário ou edição inline) |
| RF-AT-05 | Importante | Notificação automática de email para alunos ao reagendar uma sessão |
| RF-AT-06 | Desejável | Linha do tempo visual (timeline) da turma do início ao fim |

3.4.3 Agenda dos Instrutores

| ID | Prioridade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF-AI-01 | Obrigatório | Painel por instrutor: visão de todos os seus compromissos (turmas + exames + avulsos) |
| RF-AI-02 | Obrigatório | Filtro de período e tipo de compromisso na agenda do instrutor |
| RF-AI-03 | Obrigatório | Indicador de disponibilidade: horários livres vs. ocupados no calendário do instrutor |
| RF-AI-04 | Obrigatório | Alerta de conflito ao tentar agendar instrutor já ocupado no mesmo horário |
| RF-AI-05 | Importante | Registro de indisponibilidades pontuais (férias, afastamentos) no calendário do instrutor |
| RF-AI-06 | Importante | Sugestão automática de instrutores disponíveis ao criar nova turma/exame |
| RF-AI-07 | Desejável | Relatório mensal da carga de trabalho do instrutor (horas/eventos por mês) |

4. ARQUITETURA TÉCNICA DAS EVOLUÇÕES

4.1 Novas Tabelas de Banco de Dados

iat_class_sessions  — Sessões individuais de uma turma

Colunas: id, tenantId, classId, sessionNumber, scheduledDate, scheduledTime, location, durationMinutes, status, notes, attendanceRecorded

iat_attendance  — Frequência por aluno por sessão

Colunas: id, tenantId, sessionId, enrollmentId, status (presente/ausente/justificado), notes, recordedAt, recordedBy

iat_instructor_availability  — Disponibilidade semanal do instrutor

Colunas: id, tenantId, instructorId, dayOfWeek (0-6), startTime, endTime, isActive

iat_instructor_unavailability  — Indisponibilidades pontuais (férias, afastamentos)

Colunas: id, tenantId, instructorId, startDate, endDate, reason, createdAt

iat_course_instructors  — Instrutores qualificados por curso

Colunas: id, tenantId, courseId, instructorId, qualifiedAt

4.2 Novos Endpoints de API (tRPC)

| Endpoint | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| iat.schedules.unified | Query | Agenda unificada com filtros: instructorId?, classId?, type?, dateFrom?, dateTo? |
| iat.schedules.byInstructor | Query | Todos os eventos de um instrutor específico (turmas + exames + avulsos) |
| iat.schedules.byClass | Query | Todos os eventos de uma turma (sessões + exame final) |
| iat.schedules.checkConflict | Query | Verifica conflito de instrutor: instructorId, date, startTime, endTime → boolean + conflitos |
| iat.sessions.list | Query | Sessões de uma turma (classId obrigatório) |
| iat.sessions.create | Mutation | Criar nova sessão para uma turma |
| iat.sessions.update | Mutation | Atualizar data/hora/local/status de uma sessão |
| iat.sessions.delete | Mutation | Remover sessão (com cascata de presenças) |
| iat.attendance.listBySession | Query | Presenças de uma sessão específica |
| iat.attendance.record | Mutation | Registrar/atualizar presença em massa por sessão |
| iat.instructors.availability | Query | Disponibilidade semanal de um instrutor |
| iat.instructors.setAvailability | Mutation | Definir grade de disponibilidade semanal |
| iat.instructors.addUnavailability | Mutation | Registrar período de indisponibilidade |
| iat.instructors.suggestAvailable | Query | Listar instrutores disponíveis para data/hora/duração |

4.3 Componentes de UI — Agenda

A evolução da UI de agenda utilizará a biblioteca open-source react-big-calendar (ou FullCalendar) integrada ao tema Tailwind existente. Os seguintes componentes serão criados:

IATCalendarView.tsx

Componente principal de calendário. Suporta modos: mês, semana, dia. Renderiza eventos de turmas (azul), exames (vermelho), agendamentos avulsos (cinza). Clique no evento abre painel de detalhes.

IATInstructorAgenda.tsx

Painel lateral por instrutor. Exibe mini-calendário com dias ocupados destacados + lista de eventos da semana selecionada. Inclui indicador de horas totais no período.

IATClassTimeline.tsx

Timeline horizontal da turma do início ao encerramento, com todas as sessões e exame final.

IATConflictWarning.tsx

Alert inline exibido ao criar/editar turma ou exame quando há conflito de instrutor detectado.

IATSessionsPanel.tsx

Sheet/drawer lateral da turma com lista de sessões, botões de adicionar sessão e acesso ao controle de frequência por sessão.

IATAttendanceSheet.tsx

Grade de frequência: linhas = alunos, colunas = sessões. Clique muda status (✓/✗/—).

5. PLANO DE EXECUÇÃO POR FASES

A entrega é dividida em quatro fases incrementais. Cada fase entrega valor independente e pode ser validada antes de iniciar a próxima.

FASE 1 · Fundações — Sessões Múltiplas e Frequência (Semanas 1–2)

☐  Criar tabela iat_class_sessions no banco (com migrations via ensure-tables)

☐  Criar tabela iat_attendance para controle de presença por sessão

☐  Implementar API: iat.sessions (CRUD) e iat.attendance.record

☐  UI: IATSessionsPanel.tsx integrado à tela de Turmas existente

☐  UI: IATAttendanceSheet.tsx (grade de frequência por sessão)

☐  Atualizar status de turma automaticamente conforme sessões concluídas

✦ Entregável:  Turmas passam a ter múltiplas sessões com controle de frequência por aluno.

FASE 2 · Agenda dos Instrutores (Semanas 3–4)

☐  Criar tabelas iat_instructor_availability e iat_instructor_unavailability

☐  Implementar API: iat.schedules.byInstructor, iat.instructors.setAvailability, iat.instructors.addUnavailability

☐  Implementar API: iat.schedules.checkConflict (verificação de sobreposição de horários)

☐  Implementar API: iat.instructors.suggestAvailable (sugestão de instrutores livres)

☐  UI: IATInstructorAgenda.tsx — painel de agenda por instrutor com calendário

☐  UI: IATConflictWarning.tsx — alerta ao detectar conflito no agendamento

☐  Integrar verificação de conflito nos forms de criação de Turma e Exame

✦ Entregável:  Cada instrutor tem sua agenda individual com detecção automática de conflitos.

FASE 3 · Agenda das Turmas e Visão de Calendário Geral (Semanas 5–6)

☐  Implementar API: iat.schedules.unified (agenda consolidada com filtros completos)

☐  Implementar API: iat.schedules.byClass (agenda de uma turma específica)

☐  Integrar biblioteca de calendário (react-big-calendar ou FullCalendar)

☐  UI: IATCalendarView.tsx — visão mensal/semanal/diária de todos os eventos

☐  UI: IATClassTimeline.tsx — timeline horizontal por turma

☐  Filtros no calendário: por instrutor, por tipo, por período

☐  Aba Agendamentos refatorada para exibir o novo IATCalendarView como modo padrão

✦ Entregável:  Agenda geral em calendário interativo + visão detalhada por turma.

FASE 4 · Enriquecimento de Cadastros e Automações (Semanas 7–9)

☐  Aprimorar cadastro de instrutores: foto, especialidades, grade de disponibilidade

☐  Criar tabela iat_course_instructors (instrutores habilitados por curso)

☐  Aprimorar cadastro de cursos: vagas padrão, flag de exame final, validade do certificado

☐  Geração automática de certificado PDF ao encerrar turma (alunos com frequência ≥ 75%)

☐  Emails automáticos: confirmação de matrícula, lembrete 24h antes, resultado de exame

☐  Relatórios: lista de presença por sessão (PDF), resultado de turma (Excel)

☐  Exportação de agenda para .ics (Google Calendar / Outlook)

✦ Entregável:  Módulo IAT completo com automações, certificados e relatórios.

6. MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO

A tabela abaixo resume todos os requisitos pelo cruzamento entre impacto no negócio e esforço de implementação. Itens na célula superior-esquerda devem ser priorizados.

| ID(s) | Requisito | Impacto | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-AG-01 a AG-05 | Agenda Geral + Calendário | Alto | Médio |
| RF-AI-01 a AI-04 | Agenda do Instrutor + Conflitos | Alto | Médio |
| RF-AT-01 a AT-03 | Agenda da Turma + Sessões | Alto | Médio |
| RF-T-02, RF-T-03 | Múltiplas Sessões + Frequência | Alto | Médio |
| RF-T-05 | Geração de Certificados | Alto | Alto |
| RF-I-05, RF-I-06 | Disponibilidade / Agenda do Instrutor | Alto | Médio |
| RF-AI-05, RF-AI-06 | Indisponibilidades + Sugestão Auto | Médio | Médio |
| RF-C-04 | Instrutores habilitados por curso | Médio | Baixo |
| RF-I-04 | Especialidades do instrutor | Médio | Baixo |
| RF-C-06, RF-C-07 | Pré-requisitos e ementa de cursos | Médio | Médio |
| RF-T-08 | Clonagem de turma | Baixo | Baixo |
| RF-AG-07 | Exportação iCal | Baixo | Baixo |
| RF-T-09 | Lista de espera | Baixo | Médio |

7. DETALHAMENTO DAS MIGRAÇÕES DE SCHEMA

Todas as novas tabelas devem ser adicionadas à função ensurePortalAndMarketingTables() em server/ensure-tables.ts, seguindo o padrão existente de CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

iat_class_sessions

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "iat_class_sessions" (
  "id"               serial PRIMARY KEY,
  "tenantId"         integer NOT NULL REFERENCES "tenants"("id"),
  "classId"          integer NOT NULL REFERENCES "iat_course_classes"("id") ON DELETE CASCADE,
  "sessionNumber"    integer NOT NULL DEFAULT 1,
  "scheduledDate"    date,
  "scheduledTime"    varchar(5),
  "durationMinutes"  integer DEFAULT 60,
  "location"         text,
  "status"           varchar(20) DEFAULT 'agendada',
  "notes"            text,
  "attendanceRecorded" boolean DEFAULT false,
  "createdAt"        timestamp DEFAULT now(),
  "updatedAt"        timestamp DEFAULT now()
);

iat_attendance

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "iat_attendance" (
  "id"           serial PRIMARY KEY,
  "tenantId"     integer NOT NULL REFERENCES "tenants"("id"),
  "sessionId"    integer NOT NULL REFERENCES "iat_class_sessions"("id") ON DELETE CASCADE,
  "enrollmentId" integer NOT NULL REFERENCES "iat_class_enrollments"("id") ON DELETE CASCADE,
  "status"       varchar(20) DEFAULT 'pendente',
  "notes"        text,
  "recordedAt"   timestamp DEFAULT now(),
  "recordedBy"   integer REFERENCES "users"("id"),
  UNIQUE("sessionId", "enrollmentId")
);

iat_instructor_availability

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "iat_instructor_availability" (
  "id"           serial PRIMARY KEY,
  "tenantId"     integer NOT NULL REFERENCES "tenants"("id"),
  "instructorId" integer NOT NULL REFERENCES "iat_instructors"("id") ON DELETE CASCADE,
  "dayOfWeek"    integer NOT NULL CHECK ("dayOfWeek" BETWEEN 0 AND 6),
  "startTime"    varchar(5) NOT NULL,
  "endTime"      varchar(5) NOT NULL,
  "isActive"     boolean DEFAULT true,
  UNIQUE("instructorId", "dayOfWeek", "startTime")
);

iat_instructor_unavailability

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "iat_instructor_unavailability" (
  "id"           serial PRIMARY KEY,
  "tenantId"     integer NOT NULL REFERENCES "tenants"("id"),
  "instructorId" integer NOT NULL REFERENCES "iat_instructors"("id") ON DELETE CASCADE,
  "startDate"    date NOT NULL,
  "endDate"      date NOT NULL,
  "reason"       text,
  "createdAt"    timestamp DEFAULT now()
);

8. DEPENDÊNCIAS E RISCOS

8.1 Dependências externas

▸ react-big-calendar ou FullCalendar

Biblioteca de calendário para UI. Ambas têm licença MIT/comercial. Verificar compatibilidade com Tailwind e Vite antes de escolher.

▸ @react-pdf/renderer ou Puppeteer

Para geração de certificados e relatórios em PDF no servidor. Puppeteer tem overhead de memória (Chromium headless); @react-pdf/renderer é mais leve e indicado para certificados simples.

▸ nodemailer (já instalado)

Usado para emails automáticos. Já está disponível no projeto.

▸ date-fns ou dayjs (já instalado)

Para manipulação de datas no cálculo de conflitos. Verificar versão disponível.

8.2 Riscos e mitigações

| Risco | Descrição | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Conflito de agendas com dados legados | Dados existentes em iat_schedules não têm coluna de duração, dificultando detecção de sobreposição. | Adicionar campo durationMinutes com valor padrão (60 min) na migração. |
| Performance do calendário | Carregar todos os eventos sem paginação pode ser lento com volume alto. | Implementar filtro obrigatório de período (min: semana, max: 3 meses) na query unificada. |
| Geração de PDF em produção | Puppeteer pode consumir muita memória no container Railway com plano menor. | Preferir @react-pdf/renderer para certificados. Usar Puppeteer apenas se necessário. |
| Migração do campo sessões vs. data da turma | Turmas existentes têm scheduledDate único; com sessões, esse campo fica redundante. | Manter scheduledDate na turma como 'data de início'. Sessões têm suas próprias datas. |

9. PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS

Para iniciar a Fase 1 imediatamente, as ações são:

1.  Validar este documento com o time e aprovar o escopo das 4 fases

2.  Criar tabelas iat_class_sessions e iat_attendance via ensure-tables.ts

3.  Gerar tipos no schema Drizzle para as novas tabelas

4.  Implementar os endpoints iat.sessions.* e iat.attendance.record no IAT router

5.  Criar o componente IATSessionsPanel.tsx integrado à aba Turmas

6.  Testar em ambiente hml antes de promover para produção

7.  Validar com usuário final e coletar feedback para ajuste das fases seguintes

CAC360 — Planejamento IAT — Abril 2026   |   Documento gerado automaticamente a partir da análise do código-fonte